

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

20.07.2021г. № 93

О реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» за 2020 год

 Рассмотрев и обсудив представленную информацию о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» за 2020 году,

**ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» за 2020 год.

 Председатель Думы Шегарского Л.И. Нистерюк

**Информация**

**о реализации муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» в 2020 году**

**Цели Программы.**

 Целью программы является повышение безопасности граждан, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

 Задачи:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

 **Объемы и источники финансирования Программы.**

 Из бюджета Шегарского района за счет средств районного бюджета на реализацию программных мероприятий в 2020 году выделено 196,0 тысяч рублей.

 **Ожидаемые результаты реализации Программы в 2020 году.**

 Предполагается, что реализация программы по вышеуказанным задачам позволит к концу 2020 года соответственно:

- снизить количество дорожно- транспортных происшествий от базового показателя 2016 года 178 ДТП в год до 155ДТП в год .

- снизить количество ДТП с участием детей от 4 в 2016 году до 2 ДТП с участием детей;

-обустроить объекты безопасности движения пешеходов в соответствии с национальными стандартами от 1 пешеходного перехода до 3 пешеходных переходов.

 **Итоги реализации программы в 2020 году.**

 В результате реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов» в 2020 году выделено 196,0 тыс. рублей, израсходовано 193,664 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета 193,664 тыс. руб., кассовые расходы распределены следующим образом:

 1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

 - на использование возможностей социальной рекламы (изготовление и установка баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций, подготовка и изготовление листовок, буклетов по безопасности дорожного движениях, в 2020 году МКУ «Администрация Шегарского района» выделено 10,0 тыс. рублей. Средства в размере 9,9 тыс.руб. израсходованы на изготовление полиграфической продукции (листовок): «Правила поведения пешеходов», «Если ты велосипедист», «Расстояние с которого заметен пешеход» в количестве 330 штук;

 - на прохождение ежегодного техминимума по ПДД и БД водителей школьных автобусов в 2020 году образовательным организациям Шегарского района выделены средства в размере 11,9 тыс. рублей. Израсходованы средства в размере 11,9 тыс.руб., обучено 17 водителей школьных автобусов.

 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма:

 - на проведение районных акций, конкурсов, викторин (для школьников старших и младших классов) в 2020 году выделены средства в размере 10,0 тысяч рублей. Средства размере в 10,0 тыс.руб. израсходованы на организацию районных конкурсов «Безопасное колесо», «ЮИД территория творчества», конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасный новый год», так же премирование участников:

 - на обеспечение образовательных учреждений наглядными пособиями и агитационными материалами по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. Оборудование и обновление в образовательных учреждениях уголков по правилам дорожного движения, выделены средства в размере 34,1 тыс. рублей. Средства израсходованы:

 - МКОУ «Анастасьевская СОШ» выделено 5,0 тыс.руб., на выделенные средства приобретен набор наглядно – агитационных материалов по правилам дорожного движения;

 - МКОУ « Баткатская СОШ» выделено 5,0 тыс. руб., на данные средства приобретен стенд «Уголок безопасного дорожного движения»;

 - МКОУ «Малобрагинская ООШ» выделено 5,0 тыс.руб., на выделенные средства приобретен набор знаков по правилам дорожного движения;

 - МКОУ «Монастырская СОШ» выделено 2,17 тыс.руб., на данные средства приобретен стенд «Дорожное движение»;

 - МКОУ «Шегарская СОШ №1» выделено 5,0 тыс. руб., на выделенные средства приобретен стенд по безопасности дорожного движения, израсходованы средства в размере 4,999 тыс. рублей, экономия составила 1 рубль;

 - МКУ ДО «Центр детского творчества» выделено -11,93 тыс.руб. на данные средства приобретены игровой комплект, настольные и развивающие игры, набор плакатов и учебное пособие по безопасности дорожного движения.

Всего по данному пункту программы на израсходованы средства в размере 34,099 тыс. рублей. Экономия составила 0,001 тыс. рублей.

 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов:

на обустройство пешеходных переходов в населенных пунктах района в соответствие с государственными стандартами в 2020 году МКУ «Шегарское сельское поселение были выделены средства в размере 30,0 тыс. рублей. Средства израсходованы в размере 27,825 тыс. рублей, на которые приобретена краска для дорожной разметки, в целях приведения в соответствии с государственными стандартами разметки пешеходных переходов в с. Мельниково. Экономия составила 2,175 тыс.рублей;

- на приобретение, установку вновь и замену поврежденных дорожных знаков на муниципальных дорогах в населенных пунктах Шегарского района выделено 100, тыс. руб., всего израсходовано 99,940 тыс. рублей. Экономия составила 0,060 тыс. рублей. Средства распределены:

 МКУ « Администрация Анастасьевского сельского поселения» выделено 10,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме;

 МКУ «Баткатского Администрация сельского поселения» - 10,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме;

 МКУ «Администрация Побединского сельского поселения» выделено 10,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме;

 МКУ «Администрация Трубачевского сельского поселения» выделено 10,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме;

 МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» выделено - 50,0 тыс. руб., средства израсходованы в полном объеме;

 МКУ «Администрация Северного сельского поселения» выделено 10,0 тыс. руб., средства израсходовано в размере 9,940 тыс. руб.

 Общий объем фактически произведенных расходов составил 193,664 тысяч рублей.

 Средства Программы распределены между следующими получателями:

 МКУ «Отдел образования Администрации Шегарского района» в размере 26,0 тыс. рублей, исполнено 45,999 тыс. рублей.

 МКУ «Администрация Шегарского района» - 9,9 тыс.рублей

 МКУ « Администрация Анастасьевского сельского поселения» - 10,0 тыс. руб.;

 МКУ «Баткатского Администрация сельского поселения» - 10,0 тыс. руб.;

 МКУ «Администрация Побединского сельского поселения» - 10,0 тыс. руб.;

 МКУ «Администрация Трубачевского сельского поселения» -10,0 тыс. руб.;

 МКУ «Администрация Шегарского сельского поселения» - 50,0 тыс. руб.

 МКУ «Администрация Северного сельского поселения» 9,940 тыс. рублей.

 Запланированные в 2020 году результаты программы достигнуты по всем показателям:

 1. Снижение количества ДТП к запланированному достигнут.

 2. Снижение количества ДТП с участием детей достигнуто.

 3. Обустройство объектов безопасности движения пешеходов, достигнут.

 Муниципальная программа частично достигла запланированных результатов. Имеется тенденция к снижению травмирования и гибели людей в ДТП.

 Намеченные цели муниципальной программы достигнуты.