#

# **Дума Шегарского района**

# **Томской области**

# **РЕШЕНИЕ**

#  с. Мельниково

# 23.07.2024 г. № 411

# О принятии к сведению информации

# «О работе отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района» за 2023 год

#  Рассмотрев и обсудив представленную информацию «О работе отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района» за 2023 год,

#

# ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

#  Принять к сведению информацию «О работе отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района» за 2023 год.

# Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

**Информация**

**о работе отдела строительства и архитектуры Администрации Шегарского района за 2023 год**

 **1.** В 2023 году отделом выдано 19 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов и 11 разрешений на строительство нежилых объектов. В 2023 году общий ввод жилья на территории Шегарского района составил: - **6018 м2.**

 **2.** **В 2023 году отделом проведена работа по подготовке сметной документации и осуществления строительного контроля следующих муниципальных объектов:**

 -В рамках программы «Газпром-детям» выполнено строительство новой многофункциональной спортивной площадки на стадионе «Кедр» площадью **1278 м.кв.;**

 -Капитальный ремонт стен в помещении пищеблока в здании МКДОУ «Шегарский детский сад № 1» сумму **140,0 тыс.руб.;**

 -Капитальный ремонт пола в здании МКОУ «Анастасьевская СОШ» на общую сумму **570,78 тыс. руб.;**

 -Капитальный ремонт части кровли здания МКОУ «Бабарыкинская СОШ» на общую сумму **557,0 тыс.руб.;**

 -Капитальный ремонт ограждений 6-ти территорий образовательных организаций: это- МКОУ «Бабарыкинская СОШ», МКОУ «Маркеловская СОШ», МКОУ «Трубачевская» ООШ, МКОУ «Вороновская НОШ», МКОУ «Гусевская СОШ», МКДОУ «Побединский детский «Лесная дача» на общую сумму **9 956,00 тыс.руб.**

 **3.** **В 2023 году проведена работа по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях подготовки к отопительному периоду 2023-2024гг:**

 -Замена угольного котла КВр 0,4 МВт в МКОУ «Гусевская СОШ» на общую сумму **385,00 тыс. руб.;**

 -Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Мельниково в мкр. Пятиэтажных домов, выполнена работа по замене вводов в многоквартирные дома на общую сумму **3 199,00 тыс. руб.;**

 -Капитальный ремонт водозаборной скважины на Центральном водозаборной с. Мельниково. Общая сумма затрат составила **5 949,91 тыс. руб.**

 **4.** В рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» в 2023 году отделом проведены обследования участков автомобильных дорог, планируемые к ремонту в 2024 году, составлена сметная документация, проведена экспертиза сметной документации. По итогу 2023 года **отремонтировано 2,7 км** автомобильных дорог местного значения, на общую сумму **30 993,02 тыс.руб.**

 **5.** В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды Томской области» в 2023 году отдел осуществлял контроль за выполнением работ по благоустройству общественной территории: - **Благоустройство Школьной рощи 1 этап.** Общая стоимость затрат на благоустройство территории составила **4 513,00 тыс. руб.**