****

**Дума Шегарского района**

**Томской области**

**РЕШЕНИЕ**

с. Мельниково

22.10.2024г. № 424

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» за 2023 год

Рассмотрев и обсудив представленную информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» за 2023 год,

ДУМА ШЕГАРСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021-2023 годов» за 2023 год.

Председатель Думы Шегарского района Л.И. Нистерюк

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» *за 2023 год.***

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» **в 2023 году** выполнены следующие мероприятия;

**1.** Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений и на автомобильных дорогах районного значения. Общая сумма расходов на капитальный ремонт дорог составила **30 825,19 тыс. руб**.; - в том числе субсидия из областного бюджета 29 167,71 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 1 657,48 тыс. руб. Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог в 2023 году **составляет 2,776 км.**

***Протяженность*** ***отремонтированных дорог, в разрезе сельских поселений и дорог Администрации Шегарского района***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование сельского поселения*** | ***Протяженность отремонтированных дорог, км*** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Побединское сельское поселение**  -Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, п. Победа ул. Южная от ул. Солнечной до границы территории ОГСУ ДИПИ «Лесная Дача» | 0,362 |
| **2** | **Северное сельское поселение**  -Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Федораевка ул. Центральная от ул.Озерной до жилого дома № 19 | 0,655 |
| **3** | **МКУ «Администрация Шегарского района**»  **-**Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, от п. Победа до д. Кулманы км 0+000-км 0+287км | 0,287 |
| **4** | **Шегарское сельское поселение**  - Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково ул. Суворова от ул. Кирова до жилого дома №47 | 0,669 |
| - Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково ул. Суворова от жилого дома №47 до ул.60 лет СССР | 0,373 |
| - Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково ул. Пионерская от ул. Московской до ул. Коммунистическая | 0,191 |
| -Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу:  Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Московская от ул.Мичурина до жилого дома №74. | 0,072 |
| - Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Мельниково, ул.Мира от жилого дома № 11 до жилого дома №21 | 0,167 |
| **Итого:** |  | **2,776** |

**2.** В соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения «п. Победа-д. Кулманы» установлены дорожные знаки **в общем** **количестве 32 шт.** **на общую сумму 399,00 тыс. руб.**

**Итого по муниципальной программе в 2023 году выполнено 2 мероприятия.**

**За девять месяцев 2024 года** в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на период 2021- 2023 годов» выполнены **следующие мероприятия;**

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений и на автомобильной дороге районного значения, общей протяженностью **1,451 км.** Общая сумма расходов на ремонт дорог **составляет** **26 100,00 тыс. руб.**; - в том числе субсидия из областного бюджета 24 200,00 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета 1 900,00 тыс. руб. **За девять месяцев 2024 года**

капитальный ремонт автомобильных дорог **полностью завершен**.

***Протяженность отремонтированных дорог, в разрезе сельских поселений и дорог Администрации Шегарского района:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование сельского поселения*** | ***Протяженность отремонтированных дорог, км*** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Анастасьевское сельское поселение**  - Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Маркелово, ул. Рабочая от автомобильной дороги Маркелово-Бабарыкино до ул. Советская, ул.Советская от ул.Рабочей до пер Советского | 0,597 |
| **2** | **Трубачевское сельское поселение**  - Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с.Трубачево, ул.Центральная от ул.Коммунистической до ул.Береговой. | 0,098 |
| **3** | **Шегарское сельское поселение**  **-** Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково ул. Чапаева от котельной ПМК - 5 до ул. Титова | 0,756 |
| **Итого:** |  | **1,451** |

2. В соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, на автомобильной дороге общего пользования местного значения, «от Бакчарской трассы через с.Татьяновка до д. Николаевка» установлены дорожные знаки в общем **количестве 25 шт**. **на общую сумму 270,00 тыс.руб.**

**Итого по муниципальной программе в 2024 году выполнено 2 мероприятия.**