# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.09.2014	№ 1038

с. Мельниково

О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района от 17.04. 2013 № 129 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в муниципальном образовании

«Шегарский район» на 2014-2016 годы» (в ред. Постановления Администрации от 28.11.2013 № 470)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Шегарского района от 17.04.2013 № 129 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.2. приложение к Программе «Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шегарский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шегарского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шегарского района                                                      В.Г. Емельянов

И.О. Герман

23228

Приложение к Программе

Основные  мероприятия

муниципальной целевой программы

«Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета

в муниципальном образовании «Шегарский район» на 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия Программы | Заказчик, исполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию/ районный бюджет (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 |
| Цель: создание организационных, правовых, технических и экономических условий для развития информационного общества, достижения качественно нового уровня оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в муниципальном образовании «Шегарский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 . Развитие единой системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) в Администрации Шегарского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие необходимых нормативных документов и административных регламентов работы СЭДД | Управление делами Администрации района | 2014- 2016 | - |  | - |  |  | - |  | - | Разработка и принятие нормативных документов и административных регламентов работы СЭДД |
| 1.2. | Внедрение СЭДД в структурных подразделениях администрации района | Управление делами Администрации района | 2014- 2016 | 150000 |  | 150000 |  |  | - |  | - | Внедрение СЭДД в Администрацию района |
| 1.3. | Сопровождение единого сервера СЭДД для всех структур Администрации района | Управление делами Администрации района | 2014- 2016 | 30000 |  | 30000 |  |  | - |  | - | 90% рабочих мест в Администрации района имеющих доступ к СЭДД |
| 1.4. | Приобретение планшетного мобильного рабочего места для работы руководителей высшего звена Администрации района на совещаниях, в командировках. (планшетный ПК) | Управление делами Администрации района | 2014- 2016 | 114250 |  | 35900 |  |  | 38050 |  | 40300 | 3 мобильных рабочих места (планшетный ПК) |
| 1.5. | Развитие локальной вычислительной сети Администрации района, внедрение телекоммуникационных сервисов | Управление делами Администрации района | 2014- 2016 | 75000 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 25000 | 90% подключение к локальной сети пользователей с использованием технологий wi-fi |
| Итого по разделу: 369 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение оперативности и качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, в том числе в электронном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка, модернизация и обновление компьютерной техники и оргтехники | Администрация района | 2014- 2016 |  | 503300 | 198300 |  |  |  | 148000 | 157000 | 21 комплект компьютерной техники (7 комплектов/год) |
| 2.2. | Приобретение лицензионного программного обеспечения | Администрация района | 2014- 2016 |  | 402000 | 126000 |  |  |  | 134000 | 142000 | Использование лицензионного ПО |
| 2.3. | Отработка элементов электронных услуг; Модерирование портала предоставления муниципальных услуг в электронном виде; | Администрация района | 2014- 2016 |  | 216000 | 72000 |  |  |  | 72000 | 72000 | 98% муниципальных услуг |
| 2.4. | Внедрение автоматизированных информационных систем | Администрация района | 2014- 2016 |  | 420000 | 120000 |  |  |  | 150000 | 150000 | 5 АИС |
| Итого по разделу: 1 541 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение безопасности информационных ресурсов Администрации района, развитие системы защиты информационных и персональных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Закупка и установка комплекта оборудования и программного обеспечения для обеспечения защиты и сохранения целостности информации, обрабатываемой в информационных системах. | Администрация района | 2014- 2016 | 84000 |  | 28000 |  |  |  | 28000 | 28000 | 12 комплектов программно-аппаратных комплексов защиты информации |
| 3.2. | Приобретение терминала видеоконференцсвязи | Администрация района | 2014- 2016 | 7000 |  | 7000 |  |  |  | - | - | 1 комплект |
| Итого по разделу: 91 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Сопровождение и модернизация официального сайта Шегарского района | Администрация района | 2014- 2016 | 45000 |  | 10000 | 15000 |  |  |  | 20000 | Обеспечение населения достоверной информацией о деятельности ОМСУ функционирование мобильной версии Интернет сайта |
| 4.2. | Приобретение кинотеатрального Full HD DLP-проектора Acer H7532BD | МАУК «КСЦ» | 2014 | 55000 |  | 55000 | - |  |  |  | - | 1 проектор |
| Итого по разделу: 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Внедрение принципа «одного окна» при оказании муниципальных услуг на основе создания единой инфраструктуры обеспечения юридически значимого межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение серверного оборудования с системой управления базами данных | Администрация района | 2016 | 110000 |  | - | - |  |  |  | 110000 | 1 сервер |
| 5.2. | Развитие системы электронной подписи | Администрация района | 2014- 2016 | 105000 |  | 35000 | 35000 |  |  |  | 35000 | 30 ЭП |
| Итого по разделу: 215 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Повышение квалификации сотрудников структурных подразделений Администрации района в области использования информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ежегодное обучение специалистов в области информационных технологий и повышение их квалификации | Управление делами Администрации района | 2014- 2016 | 90000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000 | 85% муниципальных служащих прошедших обучение |
| 6.2. | Участие в семинарах, конференциях по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий | Управление делами Администрации района | 2014- 2016 | 30000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 | 4-5 семинаров |
| Итого по разделу: 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 2 436 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |