# АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

# ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2017	№ 440

с. Мельниково

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2015 -2017 годы и на перспективу до 2020года »

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление Администрации Шегарского района от 30.09.2014 №1108 (в редакциях постановлений № 86 от 02.02.2015; №305 от 26.03.2015» №643 от 04.09.2015; №785 от 12.11.2015; № 445 от 14.07.2016, № от 05.2017г.) «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2015-2017 годы и на перспективу до 2020 года», изложив Приложения № 1, 2 в новой редакции

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Шегарский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шегарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.shegadm.ru).

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Шегарского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Викулова М.В.

И.о. Главы Администрации

Шегарского района	В.П.Ермоленко

Т.В. Зверева

2-14-51

Приложение №2

Утверждаю:

И.о. Главы администрации Шегарского района

_________________ В.П. Ермоленко

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Шегарского района Томской области  на 2015 -2017 годы  и на перспективу до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки выполнения | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Бюджет пос-й |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проведение энергоаудита в двух муниципальных зданиях: - МБОУ «Каргалинская ООШ» - МБУ«Краеведческий музей» | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |  |  |  |
| 2. | Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ «Маркеловская СОШ» | 192,28374 | 0 | 0 | 192,28374 | 0 | 2016 | выполнено |  |
| 3. | Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ «Баткатская СОШ» | 169,19216 | 0 | 0 | 169,19216 | 0 | 2016 | выполнено |  |
| 4. | Установка прибора учета тепловой энергии в помещении гаражного бокса администрации Шегарского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. | Установка прибора учета тепловой энергии в здании «Музея» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. | Установка прибора учета тепловой энергии в здании по адресу с. Мельниково, ул. Ленина, 27 (отдел по землеустройству администрации Шегарского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. | 7.1 Приобретение газовых счетчиков для котельных: ул. Чапаева, 62 к (ПМК); пер. Почтовый, 7 к (РУС) 7.2 Приобретение газовых счетчиков для АИТ в Агрогородке д. Нащеково. 7.3 Замена угольного котла в Трубачевской СОШ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8. | Возмещение затрат в связи с выполненными работами по проведению испытаний тепловых сетей котельных в с. Мельниково (ул. Титова, 10к, ул. Чапаева, 62к, пер. Почтовый, 7к, ул. Коммунистическая, 26а) на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9. | Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования котельных: по ул. Чапаева, 62к, по ул. Титова, 10к, по пер. Почтовому, 7к, по ул. Коммунистической, 26а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельных ООО «Успех» (Титова 10, РУС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11. | Замена угольного котла НР-18 в ДК с. Баткат с КПД 50 % на угольный котел с КПД 85 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12. | Замена газового котла КВ-2 (КПД 50 %) на газовый котел установленной тепловой мощностью 2 Гкал. С КПД 92% в мкр. ПМК, с. Мельниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 13. | Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ «Монастырская СОШ» | 179,52332 | 0 | 0 | 179,52332 | 0 | 2016 | выполнено |  |
| 14. | Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ «Анастасьевская СОШ» | 184,52078 | 0 | 0 | 184,52078 | 0 | 2016 | выполнено |  |
| 15. | Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ «Гусевская СОШ» | 174,84533 | 0 | 0 | 174,84533 | 0 | 2016 | выполнено |  |
| 16. | Замена циркуляционного насоса на котельной ПМК, мощностью 75 кВт на насос UPS 32-57 (Германия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 17. | Замена угольного котла НР-18 в Анастасьевском Д\саде, установленной тепловой мощностью 0,08 Гкал. На угольный котел КВр-0,2 , установленной тепловой мощностью 0,16 Гкал. С КПД 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 18. | Замена угольного котла КТФ500 в Бабарыкинской СОШ, установленной тепловой мощностью по 0,1 Гкал. На угольный котел КВр-0,13, установленной тепловой мощностью 0,1 Гкал. С КПД 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 19. | Замена двух угольных котлов НР-18 в Вороновской НОШ, установленной тепловой мощностью по 0,08 Гкал. Каждый на угольный котел КВр-0,2, установленной тепловой мощностью 0,16 Гкал. С КПД 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20. | Замена угольного котла НР установленной тепловой мощностью 0,08 Гкал. С КПД 85% в Вознесенской СОШ на электрический | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 21. | Замена двух угольных котлов НР-18 в Маркеловской СОШ, установленной тепловой мощностью по 0,1 Гкал. Каждый на угольные котлы КВр-0,13, установленной тепловой мощностью 0,1 Гкал. Каждый с КПД 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 22. | Капитальный ремонт котла КВ200 в Татьяновской НОШ, установленной тепловой мощностью 0,03 Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 23. | Замена сетевого насоса К45/30 мощностью 5,5 кВт в котельной Анастасьевского д/сада на насос ГРУНДФУС, мощностью 2,2 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 24. | Замена сетевого насоса К45/30 мощностью 7,5 кВт в котельной Вороновской НОШ на насос ГРУНДФУС, мощностью 3 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 25. | Замена сетевого насоса К45/30 мощностью 7,5 кВт в Маркеловоской СОШ на насос ГРУНДФУС, мощностью 3 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 26. | Замена сетевого насоса К45/30 мощностью 7,5 кВт в Побединской СОШ на насос ГРУНДФУС, мощностью 3 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 27. | Строительство новой модульной газовой котельной, установленной тепловой мощностью 4.5 Мвт в с. Мельниково по ул. Калинина 44с, напитывающей мкр. Пятиэтажных домов. ул. Московскую, ул. Пушкина, д/сад № 1, СОШ № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 28. | Замена окон и оконных проемов, дверей в д/саде с. Баткат на пластиковые (площадь окон 127 м2, дверей 11 м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 29. | Замена окон и оконных проемов, дверей в Анастасьевской СОШ на пластиковые (площадь окон 151,5 м2, дверей 7 м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 30. | Замена окон и оконных проемов, дверей в Анастасьевском д/саде на пластиковые (площадь окон 103 м2, дверей 2,5 м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 31. | Приобретение угольного котла КВР – 0,4 в МКОУ «Гусевская СОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 32. | Замена окон и оконных проемов, в административном здании Администрации Шегарского района на пластиковые (оставшиеся 7 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 33. | Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ «Татьяновская НОШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | МКУ «Администрация Шегарского района» совместно с Отделом образования | Позволит измерять фактическое потребление коммунальных ресурсов |
| 34. | Установка прибора учета тепловой энергии в МКОУ «Малобрагинская ООШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | МКУ «Администрация Шегарского района» совместно с Отделом образования | Позволит измерять фактическое потребление коммунальных ресурсов |
| 35. | «Капитальный ремонт угольного котла в МКОУ Маркеловская СОШ, мощностью 0,6 МВт» | 767,23 | 0 | 657,286 | 109,944 | 0 | 2017 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов угольного котла |
| 36 | Капитальный ремонт газовой котельной «ПМК» мощностью 7,2МВт с. Мельниково | 2509,02 | 0 | 2149,478 | 359,542 | 0 | 2017 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов угольного котла |
| 37 | Капитальный ремонт газовой котельной «РУС» мощностью 6,4МВТ с. Мельниково | 2099,83 | 0 | 1789,924 | 300,906 | 0 | 2017 | МКУ «Администрация Шегарского района» | Обеспечит надежность и улучшение ресурсов угольного котла |
|  | ИТОГО | 6276,44533 | 0 | 4605,688 | 1670,75733 | 0 |  |  |  |

Приложение №1

Утверждаю:

И.о. Главы администрации Шегарского района

_________________ В.П. Ермоленко

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шегарского района Томской области на 2015 -2017 годы и на перспективу до 2020 года» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства и архитектуры Администрации Шегарского района Томской области |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |
| Участники мероприятий муниципальной программы | Органы местного самоуправления Муниципального образования «Шегарский район», структурные подразделения администрации муниципального образования, муниципальные организации и учреждения, сторонние организации участвующие в реализации мероприятий |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Планируемый за период реализации муниципальной программы, конечный результат социально-экономического развития Муниципального образования «Шегарский район», посредством реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 -2017 годы и на перспективу до 2020 года |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам (прогноз): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Всего: в том числе | 7362,26333 | 1085, 818 | 900, 36533 | 5376,08 |
| Средства бюджета муниципального района | 2756,57533 | 1085, 818 | 900, 36533 | 770,392 |
| Средства областного бюджета (по согласованию) | 4605,688 | 0 | 0 | 4605,688 |
| Средства федерального бюджета (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выражаются в поэтапном снижении объемов потребления энергетических ресурсов, газа и воды. Программа энергосбережения, должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых решений и мероприятий, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах районного хозяйства при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ, промышленности, а также превратить энергосбережение в системный рычаг функционирования районного хозяйства. |  |  |  |